Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

<Nome do Grupo e Integrantes>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Fernanda Reis da Silva | 1900020 | fernanda.reis@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)98729-8899 |
| Pablo Alexsandro de Almeida | 1900959 | pablo.almeida@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)95482-2648 |
| Marcelo Suezawa Vieira | 1900736 | marcelo.suezawa@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)95168-0014 |
| Beatriz Correia Delgado | 1600898 | beatriz.delgado@aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)94602-9402 |
| Vinicius Alves de Souza Esteves | 1802014 | Vinicius.esteves @aluno.faculdadeimpacta.com.br | (11)95145-3281 |

<Tema Escolhido>

|  |
| --- |
| Tema |
| E-commerce |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Entrar / Cadastrar | C | M | A | 1 |
| 2 | Carrinho | C | A | A | 1 |
| 3 | Filtro | C | M | M | 1 |
| 4 | Produtos | C | M | M | 1 |
| 5 | Compra | C | B | B | 1 |
| 6 | Entrega | C | B | M | 1 |
| 7 | Área do cliente | C | B | M | 1 |
| 8 | Cancelamento | C | M | A | 1 |
| 9 | Contato | C | M | A | 1 |
| 10 | Controle de Pedido | C | A | A | 1 |
| 11 | Controle de Estoque | C | A | A | 1 |
| 12 | Clientes | C | A | A | 1 |
| 13 | Fornecedores | C | M | A | 1 |
| 14 | Colaboradores | C | A | M | 1 |
| 15 | Permissionamento | C | M | A | 1 |
| 16 | Frete | C | M | M | 1 |
| 17 | Gestão perfil do cliente | C | B | M | 1 |
| 18 | Mobile | C | M | A | 1 |
| 19 | Aviso de pedido | C | M | M | 1 |
| 20 | Alerta de estoque | C | M | M | 1 |
| 21 | Histórico do cliente | C | B | B | 1 |
| 22 | Ofertas | C | M | A | 1 |
| 23 | Histórico de valores | I | A | A | 1 |
| 24 | Pagamentos | I | A | A | 1 |
| 25 | Cadastro de clientes | I | A | A | 1 |
| 26 | Cadastro de fornecedores | I | A | A | 1 |
| 27 | Orçamento | C | B | A | 1 |
| 28 | Trocar senha | C | B | A | 1 |
| 29 | Trocar e-mail | C | M | A | 1 |
| 30 | SAC | C | M | A | 1 |
| 31 | Sugestões | C | A | A | 1 |
| 32 | Trabalhe conosco | C | A | A | 1 |
| 33 | Chat | C | B | A | 1 |
| 34 | Política | C | B | A | 1 |
| 35 | Troca de produtos | C | M | A | 1 |
| 36 | Devolução | C | B | A | 1 |
| 37 | Idiomas | C | A | A | 1 |
| 38 | Detalhe | C | A | A | 1 |
| 39 | Avisos legais | C | B | A | 1 |
| 40 | Mapa | C | B | A | 1 |
| 41 | Apoio | C | M | A | 1 |
| 42 | Contas de clientes | C | M | A | 1 |
| 43 | Siga | C | M | A | 1 |
| 44 | Perguntas | C | A | A | 1 |
| 45 | Promoção | C | A | A | 1 |
| 46 | Cupom | C | M | A | 1 |
| 47 | Parceiros | C | M | A | 1 |